## Slide 1: 进度报告
蒋祥涛

## Slide 2: 状态摘要
原计划完成功能17个，现已完成9个
教师管理模块；学生信息模块；教师学生登录注册、个人中心、修改密码； 考试安排；教室安排；学院功能；专业功能；班级信息模块功能；学生信息模块的关联；课程信息模块；选课信息模块功能；我的课表功能（重要）；我的成绩功能（重要）；网上评教功能模块；请假申请功能模块； 作业提交功能模块；考勤功能模块；考勤统计、学生成绩统计

## Slide 3: 教师管理模块
实现框架与思路
实现技术
创建考试安排表(mysql)
Entity(java)
Mapper(java)
.xml文件
Service(java)
Controller(java)
页面：菜单(html)，路由(javascript)，页面(html)
首页渲染(html， javascript）
SpringBoot
Vue

## Slide 4: 学生信息模块
实现框架与思路
实现技术
创建考试安排表(mysql)
Entity(java)
Mapper(java)
.xml文件
Service(java)
Controller(java)
页面：菜单(html)，路由(javascript)，页面(html)
首页渲染(html， javascript）
SpringBoot
Vue

## Slide 5: 教师学生登录注册、个人中心、修改密码
实现框架与思路
实现技术
创建考试安排表(mysql)
Entity(java)
Mapper(java)
.xml文件
Service(java)
Controller(java)
页面：菜单(html)，路由(javascript)，页面(html)
首页渲染(html， javascript）
SpringBoot
Vue

## Slide 6: 考试安排功能
实现框架与思路
实现技术
创建考试安排表(mysql)
Entity(java)
Mapper(java)
.xml文件
Service(java)
Controller(java)
页面：菜单(html)，路由(javascript)，页面(html)
首页渲染(html， javascript）
SpringBoot
Vue

## Slide 7: 教室安排功能
实现框架与思路
实现技术
创建考试安排表(mysql)
Entity(java)
Mapper(java)
.xml文件
Service(java)
Controller(java)
页面：菜单(html)，路由(javascript)，页面(html)
首页渲染(html， javascript）
SpringBoot
Vue

## Slide 8: 学院功能
实现框架与思路
实现技术
创建考试安排表(mysql)
Entity(java)
Mapper(java)
.xml文件
Service(java)
Controller(java)
页面：菜单(html)，路由(javascript)，页面(html)
首页渲染(html， javascript）
SpringBoot
Vue

## Slide 9: 专业功能模块
实现框架与思路
实现技术
创建考试安排表(mysql)
Entity(java)
Mapper(java)
.xml文件
Service(java)
Controller(java)
页面：菜单(html)，路由(javascript)，页面(html)
首页渲染(html， javascript）
SpringBoot
Vue

## Slide 10: 班级信息模块
实现框架与思路
实现技术
创建考试安排表(mysql)
Entity(java)
Mapper(java)
.xml文件
Service(java)
Controller(java)
页面：菜单(html)，路由(javascript)，页面(html)
首页渲染(html， javascript）
SpringBoot
Vue

## Slide 11: 课程信息模块
实现框架与思路
实现技术
创建考试安排表(mysql)
Entity(java)
Mapper(java)
.xml文件
Service(java)
Controller(java)
页面：菜单(html)，路由(javascript)，页面(html)
首页渲染(html， javascript）
SpringBoot
Vue

## Slide 12: 下次复查的目标
下次复查日期：2025 年 4 月30日
检查仓库更新，对仓库进行二次整理
修复并进一步测试功能问题
下一次审查的目标
整合完成以后进行测试，以达到最终的预期效果

## Slide 13: 谢谢